VEJLEDNING

02.17 It-konsulenter

Brugervejledning - praktisk anvendelse af aftalen

11122017

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3

Uddybning af ydelsesområder	3

Sortiment	3

Grænser imellem rammeaftaler	4

Afløftning af din udbudspligt ved brug af rammeaftalen	4

Sådan køber du på rammeaftalen	4

Leverandører på rammeaftalen	5

Rammeaftalens og leveringsaftalernes varighed	5

Sådan foretager du din tildeling på rammeaftalen	5

Tildelingen trin-for-trin	6

Trin 1: Din opgavebeskrivelse	6

Trin 2: Du identificerer de relevante leverandører	6

Trin 3: Tildeling til en leverandør	6

Trin 4: Dokumentation for tildeling	7

Trin 5: Kontakt til tildelt leverandør	7

Trin 6: Indgåelse af leveringsaftale	8

Oftest stillede spørgsmål	9

Hvordan afgør jeg hvilke konsulenter, jeg skal bruge?	9

Kan leverandøren udskifte it-konsulenten?	9

Hvornår og hvordan kan jeg håndtere problemer med leverandøren?	9

Hvilke bodsbestemmelser er der på aftalen?	9

Bod – fejlbehæftede fakturaer	9

Hvor finder jeg leverandørens timepriser?	9

Hvordan får jeg et login til www.ski.dk?	9

Kontakt	11

Introduktion

I denne vejledning får du en kort introduktion til den frivillige aftale 02.17 It-konsulenter.

Du får blandt andet indblik i aftalens ydelser, hvordan du køber ind på aftalen samt svar på en række oftest stillede spørgsmål.

Aftalen er en del af SKI’s portefølje af frivillige aftaler. Det betyder, at den som udgangspunkt frit kan benyttes af offentlige institutioner med SKI-abonnement.

Aftalen er blevet til i dialog med en reference-gruppe, som repræsenterer alle SKI’s kundegrupper: Staten, kommunerne, statslig selvejende institutioner (herunder universiteter) og regioner. Det juridiske koncept er herudover godkendt i SKI’s udbudsstyregruppe, hvor Kammeradvokaten er repræsenteret.

Uddybning af ydelsesområder

Aftalen er opdelt i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

- Projekt- og programledelse

- Databehandling

- Infrastruktur og hardware

- Test

- Udvikling af ny funktionalitet

- Tilpasning af eksisterende it-systemer

- It-system drift

- It-relaterede strategier

- Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering

- It-udbud

- It-sikkerhed, business continuity og it-compliance

- It-arkitektur

- It-governance

- Softwarelicenser

Obligatoriske ydelsesområder

Valgfrie ydelsesområder

Af hensyn til snitfladerne mellem 02.15 It-rådgivning og denne rammeaftale er nummeringen af ydelsesområderne fra rammeaftale 02.15 It-rådgivning fastholdt i nærværende udbud. Bemærk dog, at fordelingen af valgfrie og obligatoriske ydelsesområder er forskellig på de to aftaler.

Du finder en mere uddybende beskrivelse af ydelsesområdernes indhold i rammeaftalens bilag F - Ydelsesområder.

Projekter som er omfattet af rammeaftalen, kan variere i udformning og omfang. Det er ikke et krav, at alle ydelsesområder indgår i dit konkrete projekt.

Sortiment

Nøgleordet for rammeaftalen er ”udførende konsulentydelser”, hvor du har behov for konsulentydelser til at få løst konkrete opgaver i dit it-miljø, enten i forhold til driften af dit miljø og infrastruktur (fx vedligehold, opdateringer, systemrettelser og udskiftning og opdatering af hardware) eller i forhold til nye systemer/løsninger (fx installation, udvikling og test). Rammeaftalens fokus er på udførende konsulentydelser, men der er også mulighed for at udføre rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

Leverandøren skal kunne tilbyde kompetencer inden for de obligatoriske ydelsesområder og minimum et af de valgfrie ydelsesområder. Leverandøren kan desuden tilbyde kompetencer inden for de øvrige seks valgfrie ydelsesområder.

Grænser imellem rammeaftaler

En opgave vil kunne omfatte ydelser, som indgår i flere forskellige rammeaftaler. Eksempelvis kan man forestille sig, at en opgave også indeholder elementer, som kan løses under SKI’s rammeaftale 02.15 (2017) It-rådgivning. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge den rammeaftale, som dækker hovedparten af din opgavebeskrivelse.

02.17 It-konsulenter har snitflader til andre SKI-aftaler, herunder:

- 02.15 It-rådgivning (2017) med fokus på rådgivende it-konsulentopgaver og som i mindre omfang vil kunne bruges til udførende konsulentopgaver i sammenhæng med disse opgaver.

- 02.18 It-løsninger og -projekter (2018) med fokus på it-projekter, projektteams, udvikling, software løsninger og vedligehold.

Du kan læse mere om de to ovenstående rammeaftaler på ski.dk.

02.17 It-konsulenter (2017) er ikke et direkte genudbud af de tidligere 02.15 (2013) eller 02.17 (2013), men en del af et overordnet redesign af SKI’s it-konsulentaftaler.

Afløftning af din udbudspligt ved brug af rammeaftalen

Når du følger processen for tildeling, som beskrevet i bilag B, og køber ydelser under ydelsesområderne i rammeaftalen, så har du afløftet din udbudspligt.

Du er ansvarlig for, at du foretager dit køb på aftalen i henhold til rammeaftalens bilag, således at retningslinjerne ikke overtrædes, og at din tildeling foretages på et sagligt grundlag. Det gør du ved at følge den tildelingsprocedure, der er overordnet skitseret i denne vejledning og yderligere beskrives i rammeaftalens bilag B.

Køber du ydelser, der ikke fremgår af ydelsesområderne og som ikke tildeles efter den procedure, der er beskrevet i bilag B, betyder det, at du ikke har afløftet udbudspligten ved brug af rammeaftalen.

Sådan køber du på rammeaftalen

Du skal finde din leverandør i henhold til nedenstående retningslinjer. Se tillige aftalens bilag B.

Når du ønsker at gøre brug af rammeaftalen, skal du altid foretage dit køb ved en såkaldt ”direkte tildeling”, dvs. en proces hvor du ikke genåbner en fornyet konkurrence blandt leverandørerne, men foretager din tildeling direkte på baggrund af de tilbud, som leverandørerne har budt ind med på rammeaftalen.

Tildeling af opgaven sker udelukkende på grundlag af leverandørens oprindelige tilbud på rammeaftalen hvilket betyder, at der ikke gives et tilbud på din konkrete opgave. Eksempelvis vil vægtningen af de enkelte timepriser fordelt på konsulentkategorier således ikke indgå i evalueringen af din konkrete opgave. Priserne er faste, dvs. at priserne er konkurrenceudsatte på rammeaftale-niveau, og der er således ikke endnu en priskonkurrence ift. din konkrete opgave ved den direkte tildeling.

Når du anvender rammeaftalen, skal du anvende aftalens dokumenter. Det gælder fx den kontrakt (leveringsaftale), der hører til aftalen. Her skal du anvende leveringsaftalen i den form den har, dvs. at hverken du eller leverandøren kan foretage ændringer i leveringsaftalen.

Af nedenstående skema fremgår det, hvilke bilag der indgår i din tildeling. Der er ud for hvert bilag angivet, hvorvidt bilaget skal udfyldes af dig eller af leverandøren.

Teksten anført i kursiv i bilagene er en vejledende tekst til dig i forbindelse med din udfyldelse af bilaget.

| Bilag nr. | Bilagets navn | Beskrivelse af bilagets indhold |
| --- | --- | --- |
| C | Leveringsaftale | Indeholder de aftalemæssige forhold mellem dig som kunde og leverandøren. Du skal kun udfylde navn på tildelte leverandør og underskrifter. Udfyldes af dig. |
| C.1 | Din opgave-beskrivelse | Detaljeret beskrivelse af den opgave leverandøren tildeles på. Udfyldes af dig. |
| C.2 | Tids- og aktivitetsplan | Overordnet tidsplan for projektet indeholdende milepæle, herunder eventuelle betalingsmilepæle og bodsbelagte milepæle. Udfyldes af dig. |
| C.3 | Allokerede medarbejdere | Medarbejdere allokeret til løsning af opgaven. Bilag udfyldes efter tildeling. Udarbejdes af leverandøren. |

Til rammeaftalen har SKI udarbejdet et tildelingsværktøj der kan tilgås via ski.dk. Dette værktøj findes som et Excel regneark samt i en webudgave, som du skal anvende til din evaluering og tildeling. Tildelingsværktøjet kan hentes på ski.dk efter login med password. I tildelingsværktøjet er der indarbejdet en vejledning til, hvordan værktøjet bruges.

Leverandører på rammeaftalen

Der er tildelt 15 leverandører på aftalen (i alfabetisk rækkefølge):

|  | LEVERANDØR OVERSIGT |
| --- | --- |
| 1. | 4VCRF-konsulenterne |
| 2. | 7N A/S |
| 3. | Atea A/S |
| 4. | Capgemini Sogeti Danmark A/S |
| 5. | CGI Danmark A/S |
| 6. | CSC Danmark A/S |
| 7. | Fujitsu A/S |
| 8. | IBM Danmark ApS |
| 9. | Knowledge Cube A/S |
| 10. | Netcompany-Implement |
| 11. | ProActive-ChangeGroup |
| 12. | ProData Consult A/S |
| 13. | Right People Group |
| 14. | Systematic A/S |
| 15. | Visma Consulting A/S |

Rammeaftalens og leveringsaftalernes varighed

Rammeaftalen løber i 2 år med mulighed for 2x forlængelse på 1 år. Disse datoer fremgår af aftalesiden på www.ski.dk.

Leveringsaftalerne mellem kunderne og leverandørerne træder i kraft, når leveringsaftalen er underskrevet, og løber indtil leverandøren har udført og leveret leverancen.

Leveringsaftaler der er indgået inden rammeaftalens ophør men endnu ikke opfyldt, skal opfyldes uanset rammeaftalens ophør.

Sådan foretager du din tildeling på rammeaftalen

Du skal tildele din ordre til den leverandør, som ud fra dit konkrete behov evalueres til at have afgivet det tilbud med ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” ud fra underkriterierne:

Du kan ikke tilføje andre kriterier eller på anden vis ændre i ovenstående vægtningstræ. Eksempelvis kan du ikke vægte de konkrete konsulentkategorier, som du efterspørger.

Tildelingen trin-for-trin

Når du foretager din tildeling, skal du følge de seks trin nedenfor:

Hvert af ovennævnte seks trin er opsummeret i det følgende. Den fulde trin-for-trin beskrivelse findes i bilag B.

Trin 1: Din opgavebeskrivelse

Det første der skal ske er, at du opgør dit behov i form af din beskrivelse af den forventede opgave. Beskrivelsen kan eksempelvis omfatte den konkrete problemstilling, baggrunden herfor, resultatkravet til projektet og forventet tidsplan.

Opgavebeskrivelsen kan desuden indeholde en beskrivelse af den/de metode(r) og værktøj(er), der skal anvendes i forbindelse med opgaveløsningen.

Din opgavebeskrivelse udfyldes i bilag C.1 til leveringsaftalen. Opgavebeskrivelsen bør være så klar, at både du som kunde og leverandøren forstår, hvilket arbejde, der ligger i opgaven.

Se også den indsatte vejledning i kundens opgavebeskrivelse, bilag C.1.

Trin 2: Du identificerer de relevante leverandører

Du identificerer det/de ydelsesområde(r), som din opgavebeskrivelse omfatter. Herefter udvælger du de relevante leverandører, dvs. de leverandører, hvis tilbudte ydelsesområder dækker alle de ydelsesområder, der er omfattet af opgavebeskrivelsen.

Til dette trin kan både SKI’s digitale og analoge (Excel regneark) tildelingsværktøj anvendes (se aftalesiden på ski.dk).

For begge værktøjer gælder, at leverandørernes ydelses- og sektorbeskrivelser er indeholdt (Bilag F.1).

Din evaluering sker herefter på baggrund af de udvalgte ydelsesområder, som dækker din opgavebeskrivelse. Det vil sige, at du kun skal læse de ydelsesområder igennem på hver af de relevante leverandører, som dækker din opgavebeskrivelse.

Trin 3: Tildeling til en leverandør

Du evaluerer udelukkende på baggrund af leverandørens oprindelige tilbud på valgte ydelsesområder jf. bilag B, punkt. 3.3.2. Evalueringen sker på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med de angivne underkriterier samt deres vægtning, jf. bilag B, punkt 2.

Evaluering af underkriteriet ”kvalitet”

I forbindelse med underkriteriet ”kvalitet” vurderer du leverandørernes oprindeligt afgivne beskrivelser vedrørende ”kvalitet”, jf. bilag F.1, op mod den konkrete opgavebeskrivelse, jf. bilag B, punkt 3.3.2.

Bemærk, at det kun er de ydelsesområder, som du har identificeret, der skal indgå i din evaluering.

Du skal foretage en konkret vurdering af de tilbudte ”kompetencer og erfaringer samt metoder og værktøjer” i forhold til den konkrete opgavebeskrivelse.

Herudover skal du foretage en konkret vurdering af den tilbudte ”sektorindsigt og -viden”. Du tager i vurderingen af ”sektorindsigt og -viden” udgangspunkt i den sektor (”Staten, statsfinansieret selvejende institutioner og universiteter”, ”kommuner”, ”regioner” eller ”forsyningsvirksomheder”), hvis karakteristika du vurderer er mest dækkende for jer som kunde i forhold til den konkrete opgavebeskrivelse.

Det vil i den forbindelse vægte positivt, at leverandørerne:

- har tilbudt kompetencer og erfaringer samt metoder og værktøjer, som er velegnede til løsning af den konkrete opgave, og

- har tilbudt relevant sektorindsigt og -viden i forhold til kundens sektor.

Leverandørens tilbudte kompetencer og erfaringer og den tilbudte relevante sektorindsigt og -viden vægter hhv. 70% og 30%.

Ved evalueringen anvender du en pointskala fra 1 til 10 point, hvor følgende beskrivelse ligger til grund for de enkelte point:

| Point: | Beskrivelse: |
| --- | --- |
| 10 | Fremragende opfyldelse af kriteriet |
| 9 | Fortræffelig opfyldelse af kriteriet |
| 8 | Meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet |
| 7 | Tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet |
| 6 | Rimelig tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet |
| 5 | Nogenlunde tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet |
| 4 | Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet |
| 3 | Utilfredsstillende opfyldelse af kriteriet |
| 2 | Meget utilfredsstillende opfyldelse af kriteriet |
| 1 | Utilstrækkelig opfyldelse af kriteriet |

Den samlede evaluering – inkl. pris

Du skal ikke selv foretage en evaluering af underkriteriet ”pris”, idet SKI har foretaget en pointberegning på baggrund af de tilbudte timepriser.

Timer: Du skal efter bedste evne estimere et forventet antal timer ud for hver af de ydelsesområder, du har identificeret, som opgaven vil indeholde.

Værktøjet (både digitalt og analogt) vil så pointgive for dig på baggrund af de indmeldte timepriser fra leverandørerne.

Denne pointberegning indgår så sammen med de kvalitative point og udgør den samlede evaluering.

Formlen (den bagvedliggende) ser ud som følger:

([Point for ”pris”] * 0,5) + ([Point for ”kvalitet”] * 0,5) = samlede pointscore

Du skal tildele opgaven til den leverandør, der har opnået det højeste antal point i alt.

Trin 4: Dokumentation for tildeling

Du udarbejder til egen brug dokumentation, der redegør for evalueringen og begrunder valget af leverandør. I SKI’s tildelingsværktøj er der plads til at indskrive dine egne noter vedrørende evalueringen. Gemmer du dette sammen med din opgavebeskrivelse, så har du din dokumentation på plads.

Trin 5: Kontakt til tildelt leverandør

Herefter kontakter du den tildelte leverandør, jf. punkt. 3.5., og der aftales som udgangspunkt et teknisk afklaringsmøde. Du orienterer om opgavebeskrivelsen, herunder konkret problemstilling, baggrund, resultatkrav til opgaven og forventet tidsplan.

På baggrund heraf meddeler den tildelte leverandør inden for tre arbejdsdage om denne, på de af dig/jer fastsatte vilkår, ser sig i stand til at påtage sig opgaven. Hvis den tildelte leverandør ikke ser sig i stand til at påtage sig opgaven på de fastsatte vilkår, skal du kontakte den leverandør, der i forbindelse med evalueringen opnåede det næsthøjeste antal point etc.

Såfremt du vælger at ændre på de vilkår, der har ligget til grund for tildelingen, skal du gå tilbage til trin 1, Kundens opgavebeskrivelse, og gennemføre samtlige trin på ny.

Trin 6: Indgåelse af leveringsaftale

Når den tildelte leverandør har accepteret at påtage sig opgaven på de af dig/jer fastlagte vilkår, indgår parterne en leveringsaftale jf. rammeaftalens bilag C. Leverandøren angiver i bilag C.3, hvilke medarbejdere der allokeres til opgaveløsningen.

Slutteligt skal du udfylde rammeaftalens bilag B.1, som sendes til SKI.

Oftest stillede spørgsmål

I det følgende finder du svar på en række spørgsmål, du kan blive i tvivl om, når du bruger aftalen.

Hvordan afgør jeg hvilke konsulenter, jeg skal bruge?

Kunden kan – men skal ikke – i sin opgavebeskrivelse tage stilling til det forventede antal konsulenter. Hvis det står i opgavebeskrivelsen, vil det indgå som et vilkår, som leverandøren skal acceptere i en teknisk afklaring, som en forudsætning for at påtage sig opgaven.

Kunden har også mulighed for at lave en teknisk afklaring med leverandørerne forud for tildelingen, for at afklare rammerne for det ressourceforbrug, som opgaven forventeligt vil medføre.

Kan leverandøren udskifte it-konsulenten?

Leverandøren kan udskifte it-konsulenter på kundens anmodning, såfremt den er saglig og rimelig begrundet. Leverandøren kan udskifte konsulenter, såfremt det ikke strider imod en omkostningsbevidst, kvalificeret og hensigtsmæssig udførelse af opgaverne samt at den nye it-konsulent har mindst samme kvalifikationer. Se i øvrigt leveringsaftalens afsnit 4.1.

Udskiftningen forudsætter altid kundens skriftlige accept.

I enkelte tilfælde kan udskiftning ske uden kundens forudgående skriftlige accept, herunder eksempelvis ved ansættelsesophør, der ikke skyldes en opsigelse fra leverandørens side.

Udskiftning må ikke påføre kunden omkostninger eller forsinkelser. Læs mere i leveringsaftalens afsnit 4.1.

Hvornår og hvordan kan jeg håndtere problemer med leverandøren?

Hvis du bliver utilfreds med leverandørens indsats, kan det være en god idé som det første at slå op i leveringsaftalen, som du finder på aftalesiden på ski.dk.

Det er typisk leveringsaftalen, der regulerer de punkter, som der opstår tvister omkring, og leveringaftalen og dens underbilag regulerer forholdet mellem dig som kunde og leverandøren. Første skridt, hvis du er utilfreds med leverandøren, er derfor altid at du håndhæver leveringsaftalens bestemmelser over for leverandøren.

Hvilke opsigelsesvarsler gælder?

Kunden kan opsige leveringsaftalen med 10 dages varsel.

Hvilke bodsbestemmelser er der på aftalen?

Bod – forsinkelse med levering

Kunden kan ved forsinkelse fastholde købet og opkræve bod. Hvis kunden ønsker at fastholde købet og opkræve bod, skal kunden skriftligt meddele leverandøren herom inden for rimelig tid.

I tilfælde af forsinkelse med leverancen eller med en bodsbelagt milepæl ifalder leverandøren en dagbod. Boden beregnes pr. arbejdsdag og udgør DKK 1.500 pr. påbegyndt arbejdsdag, jf. leveringsaftalens punkt 9.3.1.

Bod for overskridelse af flere bodsbelagte milepæle kumuleres indtil den/de pågældende milepæle er opfyldt.

Bod for forsinkelse kan tilsammen ikke overstige DKK 250.000.

Bod – fejlbehæftede fakturaer

Hvis der er fejl i angivelser af timeantal eller priser i tre fakturaer, ifalder leverandøren bod. Boden udgør DKK 25.000 per faktura.

Leverandøren kan ifalde bod flere gange, såfremt der fortsat er fejl i efterfølgende fakturaer.

Hvor finder jeg leverandørens timepriser?

Leverandørens timepriser fremgår af dokumentet ’02.17 Oversigt over timepriser’, som findes under aftaledokumenter på aftalesiden.

Hvordan får jeg et login til www.ski.dk?

Som bruger skal du tage kontakt til den person i din organisation, der har ansvaret i forhold til SKI log-in (typisk indkøb eller økonomi).

Er du den kontraktansvarlige i din organisation, kan du rette henvendelse til:

SKI´s kundeservice på tlf.: 3342 7000 eller mail: kundeservice@ski.dk, så vil de hjælpe dig i gang.

Mere information Du kan finde mere information om aftalen på ski.dk. Her finder du blandt andet flere vejledninger og øvrige dokumenter, der kan hjælpe dig med at bruge aftalen. Du er altid velkommen til at kontakte SKI’s kundeservice på telefon 33 42 70 00, hvis du har spørgsmål til aftalen.

Kontakt

Anders Lisby Madsen

Konsulent, Kontraktansvarlig

E - alm@ski.dk

T . 22 14 36 45

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S · Zeppelinerhallen, H.C. Hansens Gade 4 · 2300 København S · Telefon +45 33 42 70 00